KurgemX

İş Analizi YZ Ajanı

ANALİZ DOKÜMANI

H6 · H7 · H8 — Proje Yönetimi

| Proje | İş Analizi YZ Ajanı |
| --- | --- |
| Platform | KurgemX |
| Sprint | S2 — 2. Sprint |
| Sürüm | R1 — MVP |
| Destan | Proje Yönetimi (Epic) |
| Hikayeler | H6 · H7 · H8 |
| Hazırlayan | İş Analisti |
| Tarih | Nisan 2026 |
| Doküman Sürümü | 1.1 |
| Onay Durumu | Bekliyor |

# 1. Doküman Genel Bilgileri

## 1.1 Kapsam

Bu doküman, İş Analizi YZ Ajanı projesinin S2 sprintinde yer alan Proje Yönetimi destanına ait üç hikayeyi kapsamaktadır. Söz konusu hikayeler işlevsel olarak birbirine bağlı olduğundan tek bir doküman altında ele alınmıştır.

| No | Hikaye Adı | Öncelik | Puan (SP) | Tahmini Süre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H6 | Yeni proje oluşturabilme | Kritik | 3 | 3 gün |
| H7 | Mevcut projeyi açabilme | Yüksek | 2 | 2 gün |
| H8 | Proje listesini görüntüleyebilme | Yüksek | 2 | 2 gün |

## 1.2 Bağımlılıklar

| Bağımlılık | Açıklama | Durum |
| --- | --- | --- |
| H0 — Veritabanı altyapısı | Supabase tablo yapısı kurulu olmalı | ✅ Tamamlandı (S1) |
| H1/H2 — Kimlik Doğrulama | Kullanıcı oturumu açık olmalı; proje kullanıcıya bağlanacak | ✅ Tamamlandı (S1) |
| H11 — Hikaye Haritası üretimi | Proje oluşturulduktan sonra hikaye haritası üretilecek (aynı sprint) | 🔜 Aynı Sprint (S2) |

## 1.3 Paydaşlar

| Rol | Sorumluluk | İnceleme Bölümü |
| --- | --- | --- |
| Ürün Sahibi | Kabul kriteri onayı | Tüm bölümler (Teknik hariç) |
| İş Analisti | Doküman hazırlama | Tüm bölümler |
| Geliştirici | Teknik uygulama | Tüm bölümler |
| Son Kullanıcı (İş Analisti) | Kullanıcı kabul testleri | Bölüm 2, 3 |

# 2. Hikaye Bazında Kapsam ve Kabul Kriterleri

## 2.1 H6 — Yeni Proje Oluşturabilme

Kullanıcı Hikayesi

| AKTÖR | İş analisti olarak |
| --- | --- |
| İHTİYAÇ | Platform üzerinde yeni bir proje oluşturabilmeliyim |
| FAYDA | Böylece iş analizi çalışmalarımı proje bazlı organize edebilir ve takip edebilirim |

Kapsam

| ✅ Kapsam İçinde | ❌ Kapsam Dışında |
| --- | --- |
| - Proje adı ve açıklaması girilmesi - Kaynak doküman yükleme (opsiyonel — PDF/Office, max 1 dosya, 10MB) - AI'ın açıklama + doküman üzerinden proje özeti üretmesi - Dil seçimi (TR / EN) - Projenin kullanıcıya bağlanması - Proje oluşturma tarihinin otomatik kaydedilmesi | - Ekip üyesi davet etme → H5 (R3) - Proje şablonu seçimi → İleri sürüm - Proje silme / yeniden adlandırma → H9 (R2) |

Kabul Kriterleri

| K6-01 — Başarılı Proje Oluşturma (Sadece Açıklama) |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcı oturum açmış; 'Yeni Proje' ekranı açık |
| EYLEM | Kullanıcı geçerli proje adı ve açıklama girer; dil seçer; 'Oluştur' düğmesine tıklar |
| SONUÇ | - AI açıklamadan proje özeti üretir ve aciklama alanına kaydeder - Proje veritabanına kaydedilir - Kullanıcı proje detay ekranına yönlendirilir - Başarı bildirimi gösterilir |

| K6-02 — Başarılı Proje Oluşturma (Açıklama + Doküman) |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcı açıklama girmiş ve kaynak doküman yüklemiş |
| EYLEM | Kullanıcı 'Oluştur' düğmesine tıklar |
| SONUÇ | - Doküman Supabase Storage'a yüklenir; URL kaydedilir - AI açıklama ve dokümanı birleştirerek özet üretir - Özet aciklama alanına kaydedilir - Proje başarıyla oluşturulur |

| K6-03 — Zorunlu Alan Boş Bırakılma |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcı proje adını boş bırakmış |
| EYLEM | Kullanıcı 'Oluştur' düğmesine tıklar |
| SONUÇ | - Form gönderilmez - 'Proje adı zorunludur' hata mesajı gösterilir |

| K6-04 — Geçersiz Dosya Yükleme |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcı 10MB'tan büyük veya desteklenmeyen formatta dosya seçmiş |
| EYLEM | Kullanıcı dosyayı yüklemeye çalışır |
| SONUÇ | - Dosya reddedilir - 'Sadece PDF, Word, Excel, PowerPoint dosyaları yüklenebilir. Maksimum 10MB.' uyarısı gösterilir |

| K6-05 — Mükerrer Proje Adı |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcının mevcut projelerinden biri aynı adı taşıyor |
| EYLEM | Kullanıcı aynı adla yeni proje oluşturmaya çalışır |
| SONUÇ | - Uyarı gösterilir: 'Bu adda bir projeniz zaten var' - Kullanıcı devam etmek ya da adı değiştirmek arasında seçim yapabilir |

İş Kuralları — H6

| Kural No | Başlık | Tanım |
| --- | --- | --- |
| İK-001 | Proje adı zorunluluğu | Proje adı boş veya yalnızca boşluk karakterlerinden oluşan bir değer kabul edilmez. Maksimum 100 karakter. |
| İK-002 | Dil seçimi varsayılanı | Dil seçilmezse tarayıcı diline göre TR veya EN otomatik seçilir. |
| İK-003 | Proje sahipliği | Her proje yalnızca oluşturan kullanıcıya aittir. |
| İK-009 | Kaynak doküman kısıtlamaları | Maksimum 1 dosya, 10MB. Kabul edilen formatlar: PDF (.pdf), Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx), PowerPoint (.ppt, .pptx). |
| İK-010 | AI özet üretimi | Kullanıcının girdiği açıklama (max 500 karakter) ve/veya yüklediği doküman AI tarafından işlenerek proje özeti üretilir. Özet projeler.aciklama alanına kaydedilir ve tüm AI işlemlerinde bağlam olarak kullanılır. |

## 2.2 H7 — Mevcut Projeyi Açabilme

Kullanıcı Hikayesi

| AKTÖR | İş analisti olarak |
| --- | --- |
| İHTİYAÇ | Daha önce oluşturduğum bir projeyi tekrar açabilmeliyim |
| FAYDA | Böylece kaldığım yerden çalışmaya devam edebilirim |

Kabul Kriterleri

| K7-01 — Başarılı Proje Açma |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcı oturum açmış; proje listesi görüntüleniyor |
| EYLEM | Kullanıcı listeden bir projeye tıklar |
| SONUÇ | - Proje verileri Supabase'den yüklenir - Proje detay ekranı açılır - Son güncelleme tarihi ve proje bilgileri görüntülenir |

| K7-02 — Yetkisiz Proje Erişimi |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcı başka bir kullanıcıya ait proje ID'si ile istek gönderiyor |
| EYLEM | İstek yapılır |
| SONUÇ | - Yetkilendirme hatası döner (403) - Kullanıcı kendi proje listesine yönlendirilir |

İş Kuralları — H7

| Kural No | Başlık | Tanım |
| --- | --- | --- |
| İK-004 | Proje erişim kontrolü | Kullanıcı yalnızca kendi projelerine erişebilir. RLS politikası ile korunur. |
| İK-005 | Son proje hatırlama | Kullanıcının en son açtığı proje, bir sonraki girişte ana ekranda kısayol olarak gösterilir. |

## 2.3 H8 — Proje Listesini Görüntüleyebilme

Kullanıcı Hikayesi

| AKTÖR | İş analisti olarak |
| --- | --- |
| İHTİYAÇ | Tüm projelerimi tek bir ekranda listeleyebilmeliyim |
| FAYDA | Böylece projelerime hızlıca geçiş yapabilir ve genel durumu görebilirim |

Kabul Kriterleri

| K8-01 — Projeler Mevcut |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcı oturum açmış; en az 1 projesi var |
| EYLEM | Kullanıcı proje listesi ekranını açar |
| SONUÇ | - Kullanıcıya ait tüm projeler listelenir - Her proje kartında: proje adı, dil, hikaye sayısı, doküman sayısı, son güncelleme tarihi görünür - Liste en son güncellenen projeyi üste gösterecek şekilde sıralıdır |

| K8-02 — Hiç Proje Yok |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcı oturum açmış; henüz hiç proje oluşturmamış |
| EYLEM | Kullanıcı proje listesi ekranını açar |
| SONUÇ | - 'Henüz projeniz yok. İlk projenizi oluşturun!' mesajı gösterilir - 'Yeni Proje Oluştur' düğmesi belirgin şekilde sunulur |

| K8-03 — Çok Sayıda Proje |  |
| --- | --- |
| KOŞUL | Kullanıcının 10'dan fazla projesi var |
| EYLEM | Kullanıcı proje listesi ekranını açar |
| SONUÇ | - İlk 10 proje gösterilir - 'Daha Fazla Göster' seçeneği sunulur |

İş Kuralları — H8

| Kural No | Başlık | Tanım |
| --- | --- | --- |
| İK-006 | Veri izolasyonu | Kullanıcı yalnızca kendi projelerini görebilir. |
| İK-007 | Sıralama kuralı | Liste, son güncelleme tarihine göre azalan sırada görüntülenir. |
| İK-008 | Sayfalama eşiği | Tek sayfada en fazla 10 proje gösterilir. |

# 3. Etki Analizi

## 3.1 Etkilenen Bileşenler

| Bileşen | Etki Türü | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| Supabase — projeler tablosu | Okuma / yazma | H6 ile oluşturulur; H7-H8 okur |
| Supabase Storage | Yeni kullanım | Kaynak doküman yükleme için bucket oluşturulacak |
| Anthropic API | Yeni entegrasyon | Proje özeti üretimi için çağrılır (H6) |
| Frontend — Proje Listesi ekranı | Yeni ekran | H8 için yeni sayfa |
| Frontend — Yeni Proje formu | Yeni bileşen | H6 için modal; doküman yükleme alanı dahil |
| Supabase RLS | Güvenlik kuralı | Her kullanıcı yalnızca kendi projelerine erişebilir |

## 3.2 Riskler

| Risk | Olasılık | Etki | Azaltım Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- |
| RLS hatalı yapılandırılırsa veri sızıntısı | Düşük | Kritik | Geliştirme ortamında RLS testleri |
| Büyük doküman yüklemesinde AI token maliyeti | Orta | Orta | 10MB sınırı; özet bir kez üretilip saklanır |
| Sayfalama eksikse performans sorunu | Orta | Orta | Varsayılan limit 10; MVP'de dahil |

# 4. Ekran Görüntüleri

## 4.1 H6 — Yeni Proje Oluştur

Kullanıcı proje adı, açıklama ve opsiyonel kaynak doküman girerek projeyi oluşturur. AI açıklama ve dokümanı işleyerek proje özeti üretir.

Şekil 1 — H6 Yeni Proje Oluştur formu

## 4.2 H8 — Proje Listesi

Kullanıcının tüm projeleri son güncelleme tarihine göre sıralı olarak listelenir. Her kartda proje adı, dil, hikaye/doküman sayısı ve durum bilgisi yer alır.

Şekil 2 — H8 Proje Listesi ekranı

## 4.3 H8 — Boş Durum

Kullanıcının henüz hiç projesi yoksa yönlendirici boş durum ekranı gösterilir.

Şekil 3 — H8 Boş durum ekranı

# 5. Teknik Detaylar ve Entegrasyonlar

⚠️  Bu bölüm yalnızca teknik ekip içindir.

## 5.1 Veritabanı Şeması — projeler Tablosu

| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | Evet | Birincil anahtar |
| kullanici_id | uuid (FK) | Evet | auth.users tablosuna referans |
| ad | varchar(100) | Evet | Proje adı; max 100 karakter |
| aciklama | text | Hayır | AI tarafından üretilen proje özeti; bağlam olarak kullanılır |
| kaynak_dokuman_url | text | Hayır | Kullanıcının yüklediği kaynak dokümanın Storage URL'i |
| dil | varchar(2) | Evet | 'TR' veya 'EN'; varsayılan 'TR' |
| durum | text | Evet | aktif / taslak / arsivlendi |
| olusturma_tarihi | timestamptz | Evet | Otomatik |
| guncelleme_tarihi | timestamptz | Evet | Her güncellemede otomatik değişir |

## 5.2 API Uç Noktaları

H6 — Proje Oluşturma

POST /api/projects

| İstek | { "ad": "...", "aciklama": "...", "dil": "TR", "kaynak_dokuman": "file?" } |
| --- | --- |
| Başarılı | 201 Created — { "id": "uuid", "ad": "...", "aciklama": "AI özeti..." } |
| Hata | 422 — { "error": "ad zorunludur" } ¦ 413 — Dosya çok büyük |

## 5.3 Supabase Storage

- Bucket adı: kaynak-dokumanlar

- RLS: Yalnızca proje sahibi okuyabilir/yazabilir

- Dosya yolu: {kullanici_id}/{proje_id}/{dosya_adi}

- Maksimum boyut: 10MB (Storage politikasında tanımlanır)

## 5.4 AI Özet Üretimi

- Model: claude-sonnet-4-20250514

- Girdi: Kullanıcı açıklaması (max 500 karakter) + doküman içeriği (varsa)

- Çıktı: Proje özeti — projeler.aciklama alanına kaydedilir

- Maliyet kontrolü: Özet bir kez üretilir, sonraki işlemlerde doğrudan aciklama alanı kullanılır

Doküman Sürümü: 1.1  |  Hazırlayan: İş Analisti  |  Tarih: Nisan 2026  |  Onay Durumu: Bekliyor